Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    29. 04. 2016   №   111   – п

пос.Верхний Ландех

О комплексном плане мероприятий по подготовке                                      жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний                                             период  2016-2017 годов

В целях организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы района в осенне-зимний период 2016-2017 годов:

1. Утвердить комплексный план мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (приложение  1).

2.  Утвердить состав комиссии по подготовке систем жизнеобеспечения в Верхнеландеховском муниципальном районе к прохождению  отопительного сезона в 2016-2017 гг. (приложение  2).

3.Руководителям муниципальных учреждений, жилищно-коммунального хозяйства, главам администраций поселений обеспечить:

3.1.  в срок до 12.09.2016  своевременную и качественную подготовку объектов тепло-, водоснабжения, жилищного фонда, при этом качественно провести гидравлическое испытание систем, промывку систем отопления домов, технического освидетельствования энергетического оборудования;

3.2. не позднее 12.09.2016 подготовить «Паспорта готовности к отопительному периоду» котельных и жилищного фонда;

3.3. в срок до 12.09.2016  обеспечить создание нормативного запаса топлива и осуществлять постоянный контроль за его качеством;

3.4. в срок до 01.10.2016 заключить договора с поставщиками электроэнергии, тепла, воды и газа на предстоящий отопительный сезон;

3.5. в течение всего отопительного сезона обеспечить своевременную оплату предоставляемых коммунальных услуг;

3.6. при проведении подготовительных работ уделить особое внимание внедрению энергосберегающего оборудования,  общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                            Н.В.ЖУКОВ

|  |  |  |  |  |  | Утвержден постановлением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | администрации района |
|  |  |  | от 29. 04. 2016 № 111 -п |
|  |  |  |  |  |  | (приложение 1) |
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н |
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района |
|  | (городского округа, муниципального района) |  |
| к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов |
| № п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт | 27,7 | 01.09.2016 | 620 | 0 | 0 | 620 |  |
| 2 | СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция | 4 ед. | 01.09.2016 | 2 250,00 | 2250,00 | 0 | 0 |  |
|  | в т. ч. перевод на природный газ (местонахождение котельной) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт котлов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котлов | 15 ед. | 01.09.2016 | 400 | 0 | 400 | 0 |  |
|  | вспомогательного оборудования | 8 ед. | 01.09.2016 | 350 | 0 | 350 | 0 |  |
|  | др. мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 1 ед. | 01.09.2016 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
|  | Текущий ремонт | 1 ед. | 01.09.2016 | 300 | 0 | 300 | 0 |  |
| 2.3. | Тепловые насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена ветхих тепловых сетей | 421 п/м | 01.09.2016 | 3180 | 3180 | 0 | 500 |  |
|  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции | 272 п/м | 01.09.2016 | 220 | 220 | 0 | 0 |  |
| 3. | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водозаборы, артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция | 3 ед. | 01.09.2016 | 310 | 310 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт | 4 ед. | 01.09.2016 | 70 | 0 | 70 | 0 |  |
| 3.2. | Насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 7 ед. | 01.09.2016 | 240 | 240 | 0 | 0 |  |
|  | Текущий ремонт | 1 ед. | 01.09.2016 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| 3.3. | Замена ветхих водопроводных сетей | 160 м | 01.09.2016 | 390 | 390 | 0 | 0 |  |
| 4 | СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 3 ед. | 01.09.2016 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Текущий ремонт | 4 ед. | 01.09.2016 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
| 4.2. | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 1 ед. | 01.09.2016 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт | 1 ед. | 01.09.2016 | 200 | 0 | 200 | 0 |  |
| 4.3. | Замена ветхих канализационных сетей | 150 м | 01.09.2016 | 150 | 150 | 0 | 0 |  |
| 5 | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме, в том числе: | 9160 | 6970 | 1570 | 620 |  |
|  | - на текущий ремонт |  |  | 2190 | 0 | 1570 | 620 |  |
|  | - на реконструкцию объектов |  |  | 6500 | 6500 | 0 | 0 |  |
|  | - на модернизацию и капитальный ремонт |  |  | 470 | 470 | 0 | 0 |  |

Утвержден постановлением

администрации района

от      29. 04. 2016    №  111 -п

(приложение  2)

Состав комиссии

по подготовке систем жизнеобеспечения

Верхнеландеховского муниципального района к прохождению

отопительного сезона в 2016-2017 гг.

| Жуков Николай Васильевич | председатель комиссии, глава Верхнеландеховского муниципального района |
| --- | --- |
| Степеннов Виктор Иванович | заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципального хозяйства администрации района |
| Воробьева Ольга Борисовна | секретарь комиссии, главный специалист отдела ЖКХ и ДД управления муниципального хозяйства администрации района |
| Члены комиссии: |  |
| Комякова Марина Ивановна | заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации района, начальник отдела ЖКХ и ДД |
| Быкова Светлана Геннадьевна | ведущий специалист управления социально-экономического развития администрации района |
| Воронин Николай Николаевич | заведующий отделом ГО и ЧС администрации района |
| Доманина Наталья Михайловна | заведующий отделом образования администрации района |
| Моклоков Александр Васильевич | генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию) |