Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    21. 01. 2015    №   11-п

пос. Верхний Ландех

О проведении противопаводковых мероприятий в 2015 году

В целях безаварийного пропуска половодья на территории                 Верхнеландеховского муниципального района, координации деятельности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на  территории    Верхнеландеховского муниципального района в 2015 году (прилагается).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению

противопаводковых мероприятий:

Жуков Н.В.              глава администрации района,

руководитель оперативного штаба;

Воронин Н.Н.          заведующий отделом ГО и ЧС администрации

района, заместитель руководителя оперативного штаба;

члены оперативного штаба:

Бабурина В.В.         заместитель главы администрации района,

начальник  управления социально-экономического

развития ,

Моклоков А.В.        генеральный директор  ООО  "Управляющая компания"

(по согласованию),

Бачин Е.С.                начальник участка ОАО "Дормострой"

(по согласованию),

Смирнова Н.Н.        начальник пункта полиции № 17 МО МВД "Пучежский"

(по согласованию),

Скороход И.И.        начальник ПЧ – 41 ОГКУ «6 ПО»  (по согласованию),

Худяков А.Г.           глава администрации Мытского сельского поселения,

Степеннов В.И.       глава администрации Верхнеландеховского

городского  поселения,

Царева Г.А.             глава администрации Симаковского сельского  поселения,

Царева Т.А.             глава администрации Кромского сельского поселения,

Грицкевич М.М.      ведущий специалист отдела муниципального хозяйства                                 администрации района.

3. Решения оперативного штаба по подготовке и проведению                  противопаводковых мероприятий, по вопросам, входящим в  его компетенцию, являются обязательными для всех предприятий и организаций, независимо от их подчиненности и форм собственности, а также для населения района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Верхнеландеховского

муниципального района:                                                              Н.В.ЖУКОВ

Утвержден

постановлением администрации района

от    21.01.2015     №   11-п

(приложение)

П  Л  А  Н

противопаводковых мероприятий на территории

Верхнеландеховского муниципального района в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить места наиболее вероятного подтопления на реках и водоемах. | Отдел ГО и ЧС, главы администраций поселений, ООО "Управляющая компания" | до 15 марта |
| 2 | Взять на учет все пруды и водоемы, расположенные на территориях поселений | главы администраций поселений, | до 15 марта |
| 3 | Назначить ответственных за подготовку необходимой техники и личного состава к приему и пропуску весенних вод | ООО "Управляющая компания", главы администраций поселений, начальник участка ОАО "Дормострой" | до 15 марта |
| 4 | Создать резерв необходимых строительных материалов для ликвидации последствий паводковых явлений | ООО "Управляющая компания", главы администраций поселений, начальник участка ОАО "Дормострой" | до 15 марта |
| 5 | Проверить готовность АСФ к действиям в условиях пропуска весенних вод | отдел ГО и ЧС | до 15 марта |
| 6 | Организовать дежурство на время прохождения весеннего паводка на реках Лух и Ландех. | Главы администраций Верхнеландеховского городского и Мытского сельского поселений | на период весеннего половодья |
| 7 | Обеспечить вывоз грубых кормов из мест прогнозируемого подтопления и создание 15-дневного запаса кормов у мест содержания животных | Руководители СП и главы КФХ | до 10 марта |
| 8 | Обеспечить создание и пополнение финансовых и материальных средств, резервов ГСМ на случай возникновения ЧС | Руководители СП и главы КФХ, КЧС и ПБ района | На период паводка |
| 9 | Обеспечить сбор информации о паводковой обстановке на территории района и осуществлять мониторинг и прогнозирование окружающей среды со своевременным представлением информации об угрозе возникновения и возникновении ЧС | Руководители СП и главы КФХ, КЧС и ПБ района, ЕДДС | с 1 марта |
| 10 | Принять меры по организации функционирования сельскохозяйственных предприятий, подпадающих в зону возможного подтопления | Руководители СП и главы КФХ | в период весеннего половодья |
| 11 | Провести обследование дорог, мостов. Принять меры по очистке и дополнительному укреплению водопропускных труб, ливнестоков, трубопереездов | начальник участка ОАО "Дормострой" ООО "Управляющая компания", главы администраций поселений. | до 15 марта |
| 12 | Предусмотреть подготовку мест для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | ВрИО председателя КЧС и ПБ отдел ГО и ЧС | до 15 марта |
| 13 | Обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении всех работ | Ответственные за проведение работ | в период весеннего половодья |
| 14 | Систематически очищать кровли производственных и административных зданий и жилого фонда от снега и наледи | Руководители предприятий, население района | в период весеннего половодья |
| 15 | Обеспечить проводимые мероприятия качественной бесперебойной связью | Линейно-технический участок № 7 | в период весеннего половодья |
| 16 | Удалить с возможных подтапливаемых территорий оборудование, механизмы, материалы и имущество | Главы администраций поселений | до 15 марта |