Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    12. 04. 2019   №  181  – п

пос.Верхний Ландех

О комплексном плане мероприятий по подготовке                                      жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний                                             период  2019-2020 годов

В целях организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы района в осенне-зимний период 2019-2020 годов:

1. Утвердить комплексный план мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение  1).

2.  Утвердить состав комиссии по подготовке систем жизнеобеспечения в Верхнеландеховском муниципальном районе к прохождению  отопительного периода в 2019-2020 гг. (приложение  2).

3.Руководителям муниципальных учреждений, предприятий  жилищно-коммунального хозяйства, главам поселений обеспечить:

3.1.  в срок до 16.09.2019  своевременную и качественную подготовку объектов тепло-, водоснабжения, жилищного фонда, при этом качественно провести гидравлическое испытание систем, промывку систем отопления домов, технического освидетельствования энергетического оборудования;

3.2. не позднее 16.09.2019 подготовить «Паспорта готовности к отопительному периоду» жилищного фонда;

3.3. в срок до 16.09.2019  создание нормативного запаса топлива и осуществлять постоянный контроль за его качеством;

3.4. в срок до 01.10.2019 заключить договоры с поставщиками электроэнергии, тепла, воды и газа на предстоящий отопительный период;

3.5. в течение всего отопительного периода обеспечить своевременную оплату предоставляемых коммунальных услуг;

3.6. при проведении подготовительных работ уделить особое внимание внедрению энергосберегающего оборудования,  общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Крылова В.А., начальника управления муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района.

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                           Н.Н. Смирнова

|  |  |  |  |  |  | Утвержден постановлением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | администрации района |
|  |  |  | от 12.04.2019 № 181 -п |
|  |  |  |  |  |  | (приложение 1) |
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н |
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района |
|  | (городского округа, муниципального района) |  |
| к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов |
| № п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
|  | Капитальный ремонт | 0,175 тыс.м² | 01.09.2019 | 300,0 | 300,0 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт | 27,7 тыс.м² | 01.09.2019 | 700,0 | - | - | 700,0 |  |
| 2 | СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция | 4 ед. | 01.09.2019 | 786,5 | 750,0 | 36,5 | - |  |
|  | в т. ч. перевод на природный газ (местонахождение котельной) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт котлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котлов | 19 ед. | 01.09.2019 | 300,0 | - | 300,0 | - |  |
|  | вспомогательного оборудования | 8 ед. | 01.09.2019 | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
|  | др. мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 1 ед. | 01.09.2019 | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт |  | 01.09.2019 | 100,0 | - | 100,0 | - |  |
| 2.3. | Тепловые насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена ветхих тепловых сетей | 0,04 км | 01.09.2019 | 150,0 | 150,0 | - | - |  |
|  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции | 0,270 км | 01.09.2019 | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 3. | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водозаборы, артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция | 2 ед. | 01.09.2019 | 210,0 | 210,0 | - | - |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  | 01.09.2019 | 70,0 | - | 70,0 | - |  |
| 3.2. | Насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 3 ед. | 01.09.2019 | 90,0 | 90,0 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт |  | 01.09.2019 | 40,0 | - | 40,0 | - |  |
| 3.3. | Замена ветхих водопроводных сетей | 0,6 км | 01.09.2019 | 1150,0 | 1150,0 | - | - |  |
| 4 | СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 4 ед. | 01.09.2019 | 120,0 | 120,0 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт |  | 01.09.2019 | 150,0 | - | 150,0 | - |  |
| 4.2. | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  | 01.09.2019 | 70,0 | - | 70,0 | - |  |
| 4.3. | Замена ветхих канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме, в том числе: | 3916,5 | 2900,0 | 1016,5 | - |  |
|  | - на текущий ремонт |  |  | 980,0 | - | 980,0 | - |  |
|  | - на реконструкцию объектов |  |  | 996,5 | 960.0 | 36,5 | - |  |
|  | - на модернизацию и капитальный ремонт |  |  | 1940,0 | 1940,0 | - | - |  |

Утвержден постановлением

администрации Верхнеландеховского

муниципального района

от     12. 04. 2019    № 181 -п

(приложение  2)

Состав комиссии

по подготовке систем жизнеобеспечения

в Верхнеландеховском муниципальном районе к прохождению

отопительного периода в 2019-2020 гг.

| Смирнова Наталья Николаевна | председатель комиссии, глава Верхнеландеховского муниципального района |
| --- | --- |
| Крылов Виктор Алексеевич | заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципального хозяйства администрации района |
| Воробьева Ольга Борисовна | секретарь комиссии, главный экономист управления муниципального хозяйства администрации района |
| Члены комиссии: |  |
| Купоросова Ольга Викторовна | заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации района |
| Быкова Светлана Геннадьевна | главный специалист управления социально-экономического развития администрации района |
| Воронин Николай Николаевич | начальник отдела ГО и ЧС администрации района |
| Доманина Наталья Михайловна | начальник отдела образования администрации района |
| Тюриков Иван Евгеньевич | генеральный директор ООО «Тепло-электро сети» (по согласованию) |