Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    11. 04. 2016  №  93 - п

пос. Верхний Ландех

# О муниципальной программе  «Развитие газификации Верхнеландеховского муниципального района на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 21.10.2013  № 315-п «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района»

1. Утвердить муниципальную программу  "Развитие газификации Верхнеландеховского муниципального района на 2017-2020 годы"  (прилагается).

Глава  Верхнеландеховского

муниципального  района:                                                Н.В. ЖУКОВ

Утверждена

постановлением администрации

Верхнеландеховского муниципального района

от  11.04.2016 г. №  93-п

# Муниципальная программа

# «Развитие газификации

# Верхнеландеховского муниципального района»

### 1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Развитие газификации Верхнеландеховского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2017 - 2020 годы |
| Администратор программы | Управление муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района |
| Исполнители программы | Управление муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района Проектные и строительно-монтажные организации, привлекаемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке; |
| Цели программы | 1. Улучшение социально-экономических условий жизни населения района на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 2. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие газификации жилищно-коммунального хозяйства. 3. Внедрение энергосберегающих технологий. 4. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Верхнеландеховского муниципального района; 5. Повышение занятости и уровня жизни Верхнеландеховского муниципального района. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2017 - 0,0 тыс.рублей 2018 - 7 360,0 тыс.рублей 2019 - 18 266,0 тыс.рублей 2020 - 14 505,0 тыс.рублей из них: - федеральный бюджет: 2017 - 0,0 тыс.рублей 2018 - 0,0 тыс.рублей 2019 - 0,0 тыс.рублей 2020 - 0,0 тыс.рублей - областной бюджет: 2017 - 0,0 тыс.рублей 2018 - 7 286,40 тыс.рублей 2019 - 18 083,3 тыс.рублей 2020 - 158,20 тыс.рублей - местный бюджет: 2017 - 0,0 руб. 2018 - 73,60 тыс.рублей 2019 - 182,7 тыс.рублей 2020 - 145,1 тыс.рублей |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  Программы

Программа  «Развитие газификации Верхнеландеховского муниципального района» на 2017-2020 годы разработана в соответствии с действующими законодательными актами  и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации населенных пунктов района.

На территории Верхнеландеховского муниципального района  расположено 125 населенных пунктов, из которых только один газифицирован полностью (с. Мыт).

По состоянию  на 01.01.2016 г. уровень газификации Верхнеландеховского муниципального района составил менее 1 %, от общего количества населенных пунктов, обеспеченность населения природным газом в целом по району составила 17%   от общей численности населения района.

За период с 2007-2010 год в рамках программы «Газификации регионов Российской Федерации 2005-2007гг» построен распределительный газопровод в селе Мыт общей стоимостью 98,174 млн.рублей, общая протяженность газопровода составила 22,7575 км,  в том числе:

-  распределительный газопровод среднего давления - 3,9225 км;

- распределительный газопровод низкого давления – 18,835 км и ГРПШ –3 шт;

- газифицировано 316 домовладений;

-  введены в эксплуатацию 4 модульные газовые котельные и  ГРПШ-4 шт.

Недостаточный уровень газификации природным газом территории Верхнеландеховского района  ухудшает социальное положение населения, снижает энергетическую безопасность района, уменьшает его инвестиционную привлекательность.

Улучшение газификации населенных пунктов необходимо для решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. Использование природного газа в качестве топлива для коммунально-бытовых и промышленных котельных, а также котельных объектов социальной сферы позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, сократить расходы на закупку топлива, положительно повлияет на экологическую обстановку в районе.

Ситуацию, характеризующую развитие газоснабжения в районе за 2010 - 2013 годы, можно оценить по показателям, представленным в таблице.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию развития

Газоснабжения за 2008-2010 приведены в таблице:

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество газифицированных квартир и домовладений | ед. | 112 | 204 | - | - |
| 2 | Протяженность газопроводов высокого давления | км. | - | - | - | - |
| 3 | Протяженность газопроводов среднего давления | км | 1,378 | 2,55 | - | 3,9225 |
| 4 | Протяженность газопроводов низкого давления | км | 6,15 | 12,69 | - | 18,835 |
| 5 | ГРПШ | ед. | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | Котельные | ед. | - | - | 4 | 4 |

В последние годы в районе отмечается стабильное снижение числа газифицируемых домовладений и квартир. За период 2011-2015 годы газифицировано 10 домовладений. Строительство газопроводов не ведется.

Муниципальная программа "Развитие газификации Верхнеландеховского муниципального района на 2017 - 2020 годы" частично решает проблему повышения уровня газификации Верхнеландеховского муниципального района.

Программа носит комплексный характер и предполагает  участие в ней  центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области, администрации Верхнеландеховского муниципального района, проектных и строительных организаций,  привлеченных на конкурсной основе.

- Цели Программы

и ожидаемые  результаты в сфере ее реализации

Основные цели разработки Программы газификации Верхнеландеховского муниципального района

- улучшение социально-экономических условий жизни населения Верхнеландеховского муниципального района;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие газификации жилищно-коммунального хозяйства;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Верхнеландеховского муниципального района;

- повышение занятости и уровня жизни Верхнеландеховского муниципального района Ивановской.

Ключевыми задачами Программы Верхнеландеховского муниципального района являются:

- реализация стратегии устойчивого развития территории Верхнеландеховского муниципального района;

- создание основ для повышения престижности проживания в Верхнеландеховском муниципальном районе;

- расширение рынка труда в Верхнеландеховском муниципальном районе и обеспечение его привлекательности;

Основной целью политики органов местного самоуправления в сфере газификации населенных пунктов Верхнеландеховского муниципального района в период до 2020 года является строительство сетей газоснабжения для центрального поселка Верхний Ландех, создание условий для строительства новых блочных модульных котельных, теплотрасс, газификации жилого фонда, объектов социальной сферы, где основным видом топлива является природный газ. В числе ожидаемых результатов от реализации муниципальной программы является ликвидация убыточных угольных котельных, имеющих большой процент износа и значительное повышение числа газифицированных квартир муниципального жилого фонда и частных домовладений.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих основных результатов:

-  выполнение проектно-изыскательских работ на сумму свыше 25 млн. рублей и получение положительного заключения государственной экспертизы по газоснабжению п. Верхний Ландех;

- строительство около 30 газораспределительных сетей среднего и низкого давления, увеличение общей протяженности газопровода до 53 км;

- газификация около  430 индивидуальных домов и  19  многоквартирных домов (476 квартир);

- создание условий для строительства 2 модульных котельных и 2 ГРПШ  в жилой зоне многоквартирных  домов п. Верхний Ландех по  ул. Строителей и ул. Новая;

- создание условий для строительства 2 модульных котельных и 2 ГРПШ для обеспечения теплоснабжением объектов: центральной районной больницы и средней школы (ул. Октябрьская, пер. Школьный);

- создание условия для строительства 300 м теплотрассы по ул. Строителей;

- создать условия для строительства ГРПШ (жилье) - 6 шт.

Увеличение уровня обеспеченности населения объектами газификации позволит повысить качество жизни населения Верхнеландеховского муниципального района.

Целевые показатели реализации программы представлены в нижеследующей таблице:

| N п\п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество газифицированных населенных пунктов к общему их числу | Единиц, % | 1 шт, 0,8% | 1 шт, 0,8 % | 1 шт, 0,8 % | 1 шт, 0,8 % | 2 шт, 1,6 % |
| 2. | Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения | м | 24 | 24 | 24 | 24 | 54 |
| 3. | Количество газифицированных квартир и частных домовладений | шт. | 326 | 326 | 326 | 326 | 756 |
| 4. | Протяженность газораспределительной сети | км | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 52,8 |

Таким образом, основным этапом достижения цели данной программы является разработка проектно-сметной документации для дальнейшего строительство и введение в эксплуатацию объектов газификации на территории Верхнеландеховского муниципального района.

Вместе с тем, достижение указанных результатов будет невозможно без соответствующего софинансирования расходов со стороны федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников, а также финансового участия района.

Решение указанной проблемы должно быть осуществлено в период с 2018 года по 2020 год при условии сохранения объёмов финансирования из областного бюджета.

4. Ресурсное обеспечение и мероприятия Программы

Реализация муниципальной программы начинает действовать с момента подписания ОАО «Газпром» решения о газификации Верхнеландеховского муниципального района.

Ресурсное обеспечение реализации  и мероприятия Программы приведены в таблице:

| N п/п | Наименование программы/ Источник ресурсного обеспечения | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Программа, всего | - | 7 306,0 | 18 266,0 | 14 505,1 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |
| - местный бюджет | - | 73,60 | 182,7 | 145,1 |
| - областной бюджет | - | 7 286,40 | 18 083,3 | 14 360,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
| - от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| - внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
| Предпроектные работы | - | 7360,0 | - | - |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |
| - местный бюджет | - | 73,60 | - | - |
| - областной бюджет | - | 7 286,40 |  |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
| - от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| - внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 2. Разработка проектно-сметной документации, всего | - | - | 18 266,0 | - |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |
| - местный бюджет | - | - | 182,7 | - |
| - областной бюджет | - | - | 18 083,3 | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |
| - от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| - внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 3.Строительство «Распределительного газопровода п.Верхний Ландех» (1 очередь) | - | - | - | 14 505,1 |
| бюджетные ассигнования | - |  |  |  |
| - местный бюджет | - |  |  | 145,1 |
| - областной бюджет | - |  |  | 14 360,0 |
| - федеральный бюджет | - |  |  |  |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов | - |  |  |  |
| - от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| - внебюджетное финансирование | - | - | - | - |