Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   08. 11. 2018   №   433 – п

пос.Верхний Ландех

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2017        № 443- ФЗ «Об организации дорожного движения Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях исполнения пункта 4 подпункта «б» перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года:

Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области (прилагается).

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                             Н.Н.Смирнова

Утвержден

постановлением администрации

Верхнеландеховского

муниципального района

от    08. 11. 2018   № 433 - п

(приложение)

План мероприятий

(«дорожная карта») по разработке комплексной схемы организации

дорожного движения и программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Верхнеландеховского муниципального района

Ивановской области

| Номер п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |
| 1.1. | Разработка проекта программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Управление муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района (далее – УМХ) | до 15.11.2018 |
| 1.2. | Общественное обсуждение проекта программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | УМХ | до 26.11.2018 |
| 1.3. | Принятие программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения | Администрация Верхнеландеховского муниципального района | до 30.11.2018 |
| Раздел 2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (далее - КСОДД) |
| 2.1. | Подготовка исходной документации для КСОДД |  |  |
| 2.1.1. | Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения | УМХ | до 09.11.2018 |
| 2.2. | Подготовка и осуществление закупки для обеспечения муниципальных нужд на разработку КСОДД |  |  |
| 2.2.1. | Внесение сведений в план закупок, план- график размещения закупок, товаров (работ, услуг) | УМХ | до 08.11.2018 |
| 2.2.2. | Заключение муниципального контракта | УМХ | 09.11.2018 |
| 2.2.3. | Приемка выполненных работ | УМХ | до 30.11.2018 |
| 2.3. | Подготовка и принятие проекта постановления об утверждении КСОДД |  |  |
| 2.3.1 | Разработка проекта постановления администрации Верхнеландеховского муниципального района об утверждении КСОДД, согласование и принятие постановления | УМХ | до 30.11.2018 |
| 3. | Доклад в Правительство Ивановской области | Администрация Верхнеландеховского муниципального района | до 30.11.2018 |