Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    28. 04. 2020   №  136  – п

пос.Верхний Ландех

О комплексном плане мероприятий по подготовке                                      жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний                                             период  2020-2021 годов

В целях организации своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы района в осенне-зимний период 2020-2021 годов:

1. Утвердить комплексный план мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение  1).

2.  Утвердить состав комиссии по подготовке систем жизнеобеспечения в Верхнеландеховском муниципальном районе к прохождению  отопительного периода в 2020-2021 гг. (приложение  2).

3. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий  жилищно-коммунального хозяйства, главам поселений обеспечить:

3.1.  в срок до 15.09.2020  своевременную и качественную подготовку объектов тепло-, водоснабжения, жилищного фонда, при этом качественно провести гидравлическое испытание систем, промывку систем отопления домов, технического освидетельствования энергетического оборудования;

3.2. не позднее 15.09.2020 подготовить «Паспорта готовности к отопительному периоду» жилищного фонда;

3.3. в срок до 15.09.2020  создание нормативного запаса топлива и осуществлять постоянный контроль за его качеством;

3.4. в срок до 01.10.2020 заключить договоры с поставщиками электроэнергии, тепла, воды и газа на предстоящий отопительный период;

3.5. в течение всего отопительного периода обеспечить своевременную оплату предоставляемых коммунальных услуг;

3.6. при проведении подготовительных работ уделить особое внимание внедрению энергосберегающего оборудования,  общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Купоросову О.В., начальника управления муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района.

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                           Н.Н. Смирнова

|  |  |  |  |  |  | Утвержден постановлением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | администрации района |
|  |  |  | от 28.04.2020 № 136 -п |
|  |  |  |  |  |  | (приложение 1) |
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н |
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Верхнеландеховского муниципального района |
|  | (городского округа, муниципального района) |  |
| к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов |
| № п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
|  | Капитальный ремонт | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Текущий ремонт | 27,7 тыс.м² | 01.09.2020 | 1000,0 | 300,0 | - | 700,0 |  |
| 2 | СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Реконструкция (замена) дымовой трубы наружного газохода в котельной № 3 п. В-Ландех | 1 ед. | 01.09.2020 | 478,865 | - | 478,865 | - |  |
|  | Реконструкция (замена) металлических труб теплообменника водогрейного котла №1 в модульной газовой котельной № 4 с. Мыт | 50 м | 01.09.2020 | 175,966 | - | 175,966 | - |  |
|  | Монтаж тепловой изоляции на конденсатном баке в котельной № 3 п. В-Ландех | 1 ед.. | 01.09.2020 | 6,50 | - | 6,50 |  |  |
|  | Текущий ремонт котлов | 19 ед. | 01.09.2020 | 300,0 | - | 300,0 | - |  |
|  | вспомогательного оборудования | 8 ед. | 01.09.2020 | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
| 2.2. | Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт смотровых колодцев | 10 ед. | 01.09.2020 | 100,0 | - | 100,0 | - |  |
| 2.3. | Замена ветхих тепловых сетей (ул. Строителей,ул. Новая п. В-Ландех) | 96 м | 01.09.2020 | 210,0 | - | 210,0 | - |  |
|  | Восстановление нарушенной тепловой изоляции на участке тепловой сети до здания ФАП в с. Мыт | 40 м | 01.09.2020 | 50,0 | - | 50,0 | - |  |
| 3. | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водозаборы, артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт арт. скважин | 6 ед. | 01.09.2020 | 70,0 | 70,0 | - | - |  |
| 3.2. | Насосные станции водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт смотровых колодцев |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Текущий ремонт смотровых колодцев | 8 ед. | 01.09.2020 | 40,0 | 40,0 | - | - |  |
| 3.3. | Замена ветхих водопроводных сетей ( с. Мыт) | 2 км | 01.09.2020 | 224,234 | 224,234 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт водопроводных сетей | 120 м |  | 211,4 | 211,4 |  |  |  |
| 4 | СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев | 2 ед. | 01.09.2020 | 60,0 | 60,0 | - | - |  |
|  | Текущий ремонт смотровых канализационных колодцев | 3 ед. | 01.09.2020 | 90,0 | 90,0 |  | - |  |
| 4.2. | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Замена ветхих канализационных сетей (п. Верхний Ландех, ул. Комсомольская) | 0,5 км | 01.09. 2020 | 185,0 | 185,0 |  |  |  |
|  | Всего запланировано финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципальных образований к зиме, в том числе: | 3451,965 | 1180,634 | 1571,331 | 700,0 |  |
|  | - на текущий ремонт |  |  | 2117,9 | 711,4 | 706,5 | 700,0 |  |
|  | - на реконструкцию объектов |  |  | 654,831 | - | 654,831 | - |  |
|  | - на модернизацию и капитальный ремонт |  |  | 679,234 | 619,234 | 210,0 | - |  |

Утвержден постановлением

администрации Верхнеландеховского

муниципального района

от     28. 04. 2020    №   136 -п

(приложение  2)

Состав комиссии

по подготовке систем жизнеобеспечения

в Верхнеландеховском муниципальном районе к прохождению

отопительного периода в 2020-2021 гг.

| Смирнова Наталья Николаевна | председатель комиссии, глава Верхнеландеховского муниципального района |
| --- | --- |
| Купоросова Ольга Викторовна | заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципального хозяйства администрации района |
| Воробьева Ольга Борисовна | секретарь комиссии, главный экономист управления муниципального хозяйства администрации района |
| Члены комиссии: |  |
| Богаткова Альбина Викторовна | заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации района |
| Быкова Светлана Геннадьевна | главный специалист управления социально-экономического развития администрации района |
| Грудин Сергей Юрьевич | начальник отдела ГО и ЧС администрации района |
| Доманина Наталья Михайловна | начальник отдела образования администрации района |
| Тюриков Иван Евгеньевич | генеральный директор ООО «Теплосети» (по согласованию) |