| Ивановская область АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 155210 п.Верхний Ландех ул.Первомайская, д.3 тел.: 2-10-89, тел.(fax): 2-14-22 e-mail: info@vlandeh-admin.ru ОКПО 01518756; ОГРН 1023701700604 ИНН 3708000733 от .03.2022 № на № от | Главе Верхнеландеховского муниципального района Н.Н. Смирновой |
| --- | --- |

Сводный доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Верхнеландеховского городского поселения в 2021 году

Управление социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 06.12.2018 № 487-п «О Порядке разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района и Верхнеландеховского городского поселения», рассмотрев представленные отчеты администраторов, выполнило оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год согласно утвержденной методике расчета.

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского поселения».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 4826,5 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 3764,5 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы проведены мероприятия:

1) текущий ремонт участков автомобильных дорог в пос. Верхний Ландех  протяженностью 570 м, в том числе:

-  отремонтированы участки автомобильных дорог по ул. Октябрьская (345 м) , ул. Малыгина (225м) районного центра в асфальтовом исполнении;

-  проведен ямочный ремонт дороги в асфальтовом исполнении по ул. Кооперативная;

2) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского поселения протяженностью 27,879 км;

3) выполнены работы по установке дорожных знаков и обустроена искусственная       неровность     на       участке     автомобильной       дороги

по ул. Восточная в пос. Верхний Ландех вблизи с МКДОУ детский сад "Сказка".

4) выполнение сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) проведение кадастровых работ (межевание и составление технических планов) в отношении автомобильных дорог городского поселения;

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 100 баллов. Достигнута экономия бюджетных средств в сумме 1938,0 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Верхнеландеховского городского поселения».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 4663,2 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 4621,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы:

1)  Обеспечивалось содержание муниципального жилищного фонда городского поселения;

2) Осуществлялось содержание системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов городского поселения (д. Косиково,       д. Токарево);

3)  Произведено возмещение затрат, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы для населения, связанных с оказанием услуг общественной бани;

4)    Осуществлялись транспортные перевозки в общественную баню и обратно автомобильным транспортом;

5)  Осуществлена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения.

Мероприятия программы выполнены,   степень эффективности реализации мероприятий составила 100 баллов. Экономия бюджетных средств составила 42,2 тыс.руб.

3. Муниципальная программа «Благоустройство территории Верхнеландеховского городского поселения».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 2982,2 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 2982,2 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы:

1)   Заключен договор с ООО "Навигатор" на техническое обслуживание уличной сети поселка;

2)   Приобретено 16 светодиодных светильников уличного освещения;

3)  У памятника погибшему воину п. Верхний Ландех подключено наружное освещение;

4) Выполнено частичное ограждение металлическим забором мест захоронения;

5) Проведен ремонт входа (тротуара) на территорию мест захоронений.

6) Выполнены мероприятия по уборке 5 сухостойых и аврийных деревьев и 5 поваленных деревьев на кладбище;

7)  Произведена уборка 14 перестойных деревьев на улицах районного центра и д. Перепелино;

8) Установлено 7 контейнерных площадок по улицам: Гагарина, Кооперативная, Садовая в п. Верхний Ландех, д. Кислята, д. Косиково,         д. Перепелино, д. Кашарята;

9)  Для обустройства общественной территории около ЦКиД в 2021 году приобретены 3 скамейки и 2 урны.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 100 баллов. Бюджетные средства израсходованы полностью.

4. Муниципальная программа «Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском городском поселении».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 12221,1 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 11932,1 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы произведены расходы:

1) по обеспечению деятельности МКУ «Верхнеландеховский центр культуры и досуга»;

2) по обеспечению деятельности МКУ «Верхнеландеховская библиотека»;

3)  по обеспечению деятельности МКУ Мытский краеведческий музей;

4) по проведению государственных праздников, торжественных и других мероприятий по организации досуга населения городского поселения;

5)  произведено софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области.

Мероприятия программы выполнены не в полном объеме по причине ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Степень эффективности реализации мероприятий составила 70 баллов.

Неизрасходованная  сумма бюджетных средств на запланированные мероприятия составила 289,0 тыс.руб.

5. Муниципальная программа «Управление имуществом Верхнеландеховского городского поселения».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 101,0 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 82,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы проведены мероприятия:

1) межевание земельных участков для последующей регистрации права собственности городского поселения;

2) изготовление технических планов и технических паспортов на недвижимое имущество городского поселения.

3)  оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.

Экономия бюджетных средств от реализации муниципальной программы составила 19,0 тыс. руб.

Степень эффективности реализации мероприятий составила 70 баллов.

6. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского городского поселения».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 252,8 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 252,8 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы обеспечена пожарная безопасность на территории городского поселения (устройство защитных противопожарных полос, обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения, обслуживание подъездов к источникам пожаротушения).

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 100 баллов.

7.   Муниципальная программа «Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Верхнеландеховского городского поселения»

В 2021 году финансирование на реализацию мероприятий данной программы не планировалось  в связи с отсутствием потребности. Выполнить расчет степени эффективности муниципальной программы не представляется возможным.

8.  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Верхнеландеховского городского поселения".

Финансирование мероприятий в 2021 году на реализацию мероприятий  данной программы не планировалось в связи с отсутствием софинансирования из областного и федерального бюджетов. Соответственно выполнить расчет степени эффективности муниципальной программы не представляется возможным.

9.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории   Верхнеландеховского городского поселения".

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 741,5 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 739,8 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы благоустроена придомовая территория по ул. Новая, дом 3 в пос. Верхний Ландех. Реализованы проекты развития городского поселения, основанные на местных инициативах.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 100 баллов.

10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной политики на территории Верхнеландеховского городского поселения».

Планируемое финансирование мероприятий в 2021 году в соответствии с программой составляло 66,8 тыс. руб. средств бюджета городского поселения. Фактически использовано 66,8 тыс.руб.

В рамках реализации данной муниципальной программы выполнено описание границ территориального зонирования городского поселения.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень эффективности реализации мероприятий составила 100 баллов.

Начальник управления социально-

экономического развития                                                            И.Н. Осипова